## Slide 1: Разработка веб-интерфейса для верификаторов Spin и NuSMV

## Slide 2: Команда №1
Заказчик – Ицыксон В.М.
Куратор – Ицыксон В.М.
Команда разработки:
  Бояркин Никита – Project Manager, Developer
  Иванов Иван – Developer, Technical Writer
  Климова Дарья – Developer
  Комаров Андрей – Developer, Designer
  Farah Yousef – Tester

## Slide 3: Постановка задачи
Реализация веб-интерфейса для верификатора Spin, с возможностью интерактивного конструирования конечных автоматов.
Поддержка режимов симуляции и верификации, с возможностью визуализации контрпримера при симуляции.
Поддержка режима конструирования конечных автоматов и режима редактирования Promela описания.
Реализация личного кабинета для преподавателей и студентов.
Реализация сохранения/загрузки файлов моделей на диск, а также в личный кабинет пользователя.

## Slide 4: План разработки
Методология Scrum – 3 спринта.
Стадия разработки (27.09 – 24.10) Разработка личного кабинета преподавателей и студентов. Улучшение текстового редактора Promela описаний. Проектирование интерфейса для конструктора LTL формул.
Стадия тестирования (25.10 – 21.11) Исправление ошибок стадии разработки. Наращивание количества модульных тестов. Интеграция системы Selenium для тестирования интерфейса. Реализация дополнительных задач (интеграция проектов из Git/GoogleDisk/YandexDisk, реализация асинхронных запросов на симуляцию/верификацию).
Стадия релиза (22.11 – 19.12) Исправление ошибок стадии разработки. Минимизация HTML, CSS, JS файлов. Прохождение Django Deployment Checklist. Перемещение проекта в Docker контейнер. Разработка документации.

## Slide 5: Инфраструктура разработки
Хостинг проектов – Bitbucket Cloud
Система контроля версий – Git
Система отслеживания ошибок – YouTrack
Система непрерывной интеграции – Bitbucket Pipelines

## Slide 6: Статус проекта
Число встреч с заказчиком: около 10 начиная с июня.
Степень согласованности ТЗ: могло быть лучше.
На данный момент реализовано ~60% требуемой функциональности.