## Slide 1: Разработка веб-интерфейса для верификаторов Spin и NuSMV

## Slide 2: Команда разработки
Заказчик – Ицыксон В.М.
Куратор – Ицыксон В.М.
Команда разработки:
  Бояркин Никита – Project Manager, Developer – 5
  Иванов Иван – Developer, Technical Writer – N
  Климова Дарья – Developer – 4
  Комаров Андрей – Developer, Designer – 4
  Farah Yousef – Tester – 3

## Slide 3: Результаты за предыдущий спринт
Бояркин Никита - 5
  Разъяснительная работа с командой
  Code Review
  Разработка API для базы данных
  Расширение стандартной User Model в соответствии с требованиями
Климова Дарья - 4
  Изменение схемы базы данных в соответствии с ТЗ
  Разработка команды для осмысленной генерации данных для тестирования
  Разработка команды для очистки таблиц
  Фронтенд: исправление бага с множественными переходами в КА (в разработке, крайний срок 18.11)

## Slide 4: Результаты за предыдущий спринт
Комаров Андрей - 4
  Участие в обсуждении UI/UX личного кабинета.
  Разработка HTML страниц для личного кабинета (студентов, преподавателей, групп, проектов)
  Разработка HTML страницы для регистрации пользователей.
Farah Yousef - 3
  Разработка 30 unit-тестов для API базы данных
  Ручное тестирование (отчет до 18.11)

## Slide 5: Изменения в задачах
Функциональное тестирование UI с помощью Selenium откладывается в долгий ящик, по следующим причинам:
  Тесты выполняются очень медленно из-за эмуляции работы браузера
  Бесплатное время в CI системе ограничено
  Недостаточная квалификация тестировщика

## Slide 6: План на следующий спринт
Завершение работы над ТЗ – Бояркин Никита, Иванов Иван
Разработка личного кабинета преподавателей и студентов – Бояркин Никита, Комаров Андрей
Регистрация и аутентификация пользователей – Бояркин Никита
Улучшение текстового редактора Promela описаний – Иванов Иван
Увеличение количества unit-тестов для API базы данных – Farah Yousef
Ручное тестирование – Farah Yousef
Исправление бага с множественными переходами в КА – Климова Дарья
Конструктор LTL формул - Климова Дарья, Комаров Андрей

## Slide 7: Текущее состояние проекта
Открытый исходный код:
https://bitbucket.org/mcfteam/mcf-server/src
Документация:
https://bitbucket.org/mcfteam/mcf-documentation/src
Система отслеживания ошибок:
https://aprsta.myjetbrains.com/youtrack/dashboard